天津滨海国际机场智慧座椅扶手拆除技术需求书

- 项目范围：

本项目为服务采购项目。天津滨海国际机场现有航站楼两座，其中智慧座椅扶手两个楼内均有布控，为确保机场运行安全，提升客户满意度，提升服务效率，传媒拟申请对楼内部分智慧座椅扶手拆除项目进行采购。

- 拆除明细：

| # 位置 | # 具体点位及拆除数量 | # 拆除要求 | # 控制价总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 一、二号航站楼内 | # T1（500台） | # 按要求拆除智慧座椅扶手，并将现有电路切断，封堵强电线路，安装原座椅扶手。 | # 32000元 |
|  | # T2（1000台） |  |  |

- 质量要求：

按要求拆除恢复完毕，符合机场验收标准。

- 工期要求：

1、自合同签订日期开始，按机场要求时间节点完成该项目。

2、以维修合同双方确认，期限10天，以实际发生进行结算。

五、项目要求

（一）拆除

按照机场要求隔一排拆除一排；拆除设备进行保护并运送指定地点进行存放。

- 线路梳理

掐断线路两端，包布包好，现场清理干净。

（三）座椅恢复原貌

从指定地点将要恢复座椅扶手运送到现场，简单清洁后进行安装，确保安装牢固，螺丝紧实不松动。

售后服务要求：半年质保。